В Москве к концу года планируют завершить проходку тоннелей БКЛ
03.06.2021


В Москве завершение проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро и открытие 10 станций запланированы до конца года.
На сегодняшний день проходка тоннелей выполнена на 95%, а общая строительная готовность объекта составляет 74%. Открытие новых станций станет толчком для развития Мневниковской поймы, обеспечит новыми транспортными маршрутами жителей ближайших районов, а также соединит север и северо-запад города.
На станции «Кунцевская» западного участка БКЛ будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро — БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт. Готовность станции составляет 80%.
А станция «Давыдково» юго-западного участка БКЛ готова на 65%. Здесь идут отделочные работы и начался монтаж инженерных систем.
Напомним, что длина кольца составит 70 км, на нем будет 31 станция и три электродепо. По протяженности БКЛ обгонит сегодняшнего лидера – второе кольцо пекинского метро, длина которого составляет 57 км.
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