### Развязка МКАД с Ленинским проспектом будет готова в октябре 2015 г.

02.02.2015

"Работы идут с опережением графика, - заявил в минувшие выходные заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, - подрядчик работает очень хорошо". Уточним, что реконструкция данной развязки предусматривает строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Ленинского проспекта из центра на внешнюю сторону МКАД, эстакад направленного правоповоротного и левоповоротных съездов с Киевского шоссе на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, тоннеля направленного левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, бокового проезда и эстакады путепровода с внешней стороны МКАД, а также устройство переходно-скоростных полос в местах примыкания съездов, местных проездов и реконструкция правоповоротных съездов.

Адрес страницы: http://yasenevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1551966.html

Управа района Ясенево города Москвы