Развязка МКАД с Ленинским проспектом будет готова в октябре 2015 г.
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"Работы идут с опережением графика, - заявил в минувшие выходные заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, - подрядчик работает очень хорошо". Уточним, что реконструкция данной развязки предусматривает строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Ленинского проспекта из центра на внешнюю сторону МКАД, эстакад направленного правоповоротного и левоповоротных съездов с Киевского шоссе на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, тоннеля направленного левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, бокового проезда и эстакады путепровода с внешней стороны МКАД, а также устройство переходно-скоростных полос в местах примыкания съездов, местных проездов и реконструкция правоповоротных съездов.
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