[bookmark: _GoBack]На территории района по программе благоустройства 2015 года запланировано проведение работ на 40 объектах:
- 13 школьных территорий (Айвазовского ул., д. 6 к.3 ГБОУ СОШ 1206, Вильнюсская ул., д.7 корп.3, Новоясеневский пр-т д.12 к.4 ГБОУ СОШ 2103, Новоясеневский пр-т, д.32 корп.4,  Одоевского пр-д д. 9 к.1 ГБОУ СОШ 1212, Рокотова ул., д.4 к.3 ГБОУ СОШ 1694, Ясногорская ул. д.5 к.2 ГБОУ "Наш Дом", Литовский б-р д.3 к.3 ГБОУ СОШ 1206, Литовский б-р д.42 к.2 ГБОУ СОШ 780, Соловьиный пр-д, д.4 к.2 ГБОУ СОШ 1694, Соловьиный пр-д, д.4 к.3 ГБОУ СОШ 1694, Голубинская ул., д.28 корп.2, Паустовского ул., д.6 корп.2);
- 4 дворовые территории запланировано благоустроить в рамках средств стимулирования; 
- 13 дворовых территорий запланировано благоустроить в рамках средств основного финансирования;
- 8 дворовых территорий запланировано выполнить в рамках средств социально-экономического развития.
- 4 дворовые территории запланировано выполнить в рамках средств стимулирования (транш №1 и № 2). 
Акты открытия по 40 объектам сданы в АТИ ЮЗАО. В настоящее время работы ведутся в соответствии с планом-графиком.
Запланировано выполнить следующие виды работ:
За счет средств стимулирования: 
МФЦ (парковка)
- устройство парковочных карманов.
Ясногорская ул., д. 7 
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- устройство плиточного покрытия;
- устройство дорожно-тропиночной сети;
- дооснащение скамейками, урнами;
- установка антипарковочных столбиков.
Ясногорская ул., д. 3
- ремонт асфальтобетонных покрытий.
Литовский б-р, д.18
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- устройство дорожно-тропиночной сети;
- дооснащение скамейками, урнами;
- установка антипарковочных столбиков.

В рамках основного финансирования:
Голубинская ул. д.9
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня;
- ремонт тротуара;
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Одоевского пр-д, д.7, к.6
- установка спортивных МАФ.
Литовский бульвар, д.10 к.1
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Литовский бульвар, д.3 к.2
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня.

Новоясеневский пр-кт д.22 к.1
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня;
- ремонт тротуара.
Вильнюсская ул., д.6
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня;
- ремонт тротуара;
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Вильнюсская ул., д.8 к.2
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня;
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Тарусская ул., д.22 к.1
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня.
Тарусская ул., д.22 к.2
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня.
Рокотова ул., д.7 к.2
- установка опор освещения.
Новоясеневский пр-кт, д.38 к.1
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня;
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Карамзина пр-д, д.1 к.1
- ремонт уличных лестниц.
Новоясеневский пр-кт , д.21 к.1
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня.

В рамках СЭРР:
Соловьиный пр-д  д. 8
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка антипарковочных столбиков.
м/к проезд ул. Рокотова д.8 к.5 -д. 8. к.2
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- ремонт тротуара.
ул. Голубинская д. 13. к.1 межкв. пр-д
- устройство парковочных карманов;
Литовский б-р. д.6 к.3
- устройство парковочных карманов.

Соловьиный пр-д  д. 6
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- устройство парковочных карманов.
ул. Айвазовского, д 5 к.1
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка антипарковочных столбиков;
- устройство дорожно-тропиночной сети.
Литовский б-р, д.9/7
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка антипарковочных столбиков.
Соловьиный пр-д, д.2
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка антипарковочных столбиков.
ул. Рокотова , д. 2/10
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- устройство тренажерного комплекса – 1 шт.
За счет средств стимулирования 2:
Голубинская ул., д.6 (ОВД)
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня.
Новоясеневский пр-т, д, 40 к.2 (ОВД)
- ремонт асфальтобетонных покрытий;
- установка бортового камня
- устройство газона.
пересечение Литовского бульвара и Тарусской ул.
- устройство ограждений.
Прилегающая территория к Новоясеневскому пр-кт, д.19 к.1 – реконструкция ДОТ.

В 2015 году запланировано проведение работ по ремонту 63-х подъездов многоквартирных домов. В настоящее время работы выполнены в 35-ти подъездах. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком.
В летний период запланированы работы по благоустройству долговременной огневой точки (ДОТ), расположенной по адресу: Новоясеневский пр. д.19, к.1, с выполнением работ по покраске, ремонту, укладке гранитной плитки, разбивке цветников и озеленению.  
Также на 2015 год запланировано проведение благоустройства территории, прилегающей к роднику по адресу: Литовский бульвар д.11, к.5 с привлечением художника, который изготовит фигурные композиции в виде черепахи, лягушки, паука и олененка.
Запланированы следующие виды работ:
- устройство дорожно-тропиночной сети из плитки;
- дооснащение скамейками, урнами;
- устройство мостиков;
- устройство водостока;
- завоз земли с посевом газона;
- установка вазонов;
- посадка деревьев и кустарников.

В весенний период 2015 года в районе Ясенево выполнены работы по приведению территорий в порядок в рамках месячника по благоустройству. В порядок приведено 156 дворовых территорий и 142 многоквартирных дома с выполнением работ по покраске, промывке, ремонту и озеленению.  86 объектов социальной сферы, в том числе 65 объектов образования, 6 поликлиник, 8 спортивных объектов, 2 объекта культуры, 3 объекта соцзащиты и 2 объекта досуга и спорта,  
- 150 объектов торговли и услуг, в том числе 10 АЗС, 4 отдельно стоящие мойки,
- 108 объектов гаражного хозяйства, 
- 12 строительных объектов, в том числе 5 объектов долгостроя, 3 объекта с производством разрытий, 
-  23 объекта улично-дорожной сети,
- 4 объекта озеленения (ООПТ), в том числе  Битцевский лес, Долина реки Битца, Голубинский лесопарк (кв. 21 Тропаревского лесничества), Малое Голубино. 
Выполнено:
- прогребание газонов - 250 га, в том числе на объектах образования  - 18,74 га; 	
- ремонт газонов – 11,3 га; 
- промывка фасадов и цоколей – 142 стр.;
- ремонт входных дверей - 96 подъездов;  	
	- ремонт освещения подъездов - 23 подъезда;	
	- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений - 80 стр.;	
	- ремонт системы наружного водоотвода - 31ед. 	
	- ремонт МАФ - 132 ед. в том числе на объектах образования – 26 ед.; 	
	- ремонт газонного ограждения 600 п.м.; 	
	- окраска газонного ограждения - 29000п.м.; 	
- ремонт урн - 715 шт., в том числе на объектах торговли – 47 шт.; 	
- окраска урн - 960 шт., в том числе на объектах торговли – 70 шт.,  на объектах образования – 71 шт.; 
	- ремонт контейнеров - 20 шт., в том числе объектах торговли – 16 шт;
- ремонт контейнерных площадок - 40 шт., в том числе на объектах торговли -5 шт.;
- промывка и окраска устройств наружного освещения – 1468 шт., в том числе опор контактной сети – 122 шт.;
- ремонт и окраска пешеходных ограждений – 1528 пог. м., в том числе дорожных ограждений – 246 пог. м.;

