На территории района по программе благоустройства 2015 года запланировано проведение работ на 40 объектах:

- 13 школьных территорий (Айвазовского ул., д. 6 к.3 ГБОУ СОШ 1206, Вильнюсская ул., д.7 корп.3, Новоясеневский пр-т д.12 к.4 ГБОУ СОШ 2103, Новоясеневский пр-т, д.32 корп.4,  Одоевского пр-д д. 9 к.1 ГБОУ СОШ 1212, Рокотова ул., д.4 к.3 ГБОУ СОШ 1694, Ясногорская ул. д.5 к.2 ГБОУ "Наш Дом", Литовский б-р д.3 к.3 ГБОУ СОШ 1206, Литовский б-р д.42 к.2 ГБОУ СОШ 780, Соловьиный пр-д, д.4 к.2 ГБОУ СОШ 1694, Соловьиный пр-д, д.4 к.3 ГБОУ СОШ 1694, Голубинская ул., д.28 корп.2, Паустовского ул., д.6 корп.2);

- 4 дворовые территории запланировано благоустроить в рамках средств стимулирования;

- 13 дворовых территорий запланировано благоустроить в рамках средств основного финансирования;

- 8 дворовых территорий запланировано выполнить в рамках средств социально-экономического развития.

- 4 дворовые территории запланировано выполнить в рамках средств стимулирования (транш №1 и № 2).

Акты открытия по 40 объектам сданы в АТИ ЮЗАО. В настоящее время работы ведутся в соответствии с планом-графиком.

Запланировано выполнить следующие виды работ:

За счет средств стимулирования:

МФЦ (парковка)

- устройство парковочных карманов.

Ясногорская ул., д. 7

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- устройство плиточного покрытия;

- устройство дорожно-тропиночной сети;

- дооснащение скамейками, урнами;

- установка антипарковочных столбиков.

Ясногорская ул., д. 3

- ремонт асфальтобетонных покрытий.

Литовский б-р, д.18

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- устройство дорожно-тропиночной сети;

- дооснащение скамейками, урнами;

- установка антипарковочных столбиков.

В рамках основного финансирования:

Голубинская ул. д.9

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня;

- ремонт тротуара;

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Одоевского пр-д, д.7, к.6

- установка спортивных МАФ.

Литовский бульвар, д.10 к.1

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Литовский бульвар, д.3 к.2

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня.

Новоясеневский пр-кт д.22 к.1

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня;

- ремонт тротуара.

Вильнюсская ул., д.6

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня;

- ремонт тротуара;

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Вильнюсская ул., д.8 к.2

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня;

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Тарусская ул., д.22 к.1

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня.

Тарусская ул., д.22 к.2

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня.

Рокотова ул., д.7 к.2

- установка опор освещения.

Новоясеневский пр-кт, д.38 к.1

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня;

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Карамзина пр-д, д.1 к.1

- ремонт уличных лестниц.

Новоясеневский пр-кт , д.21 к.1

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня.

В рамках СЭРР:

Соловьиный пр-д  д. 8

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка антипарковочных столбиков.

м/к проезд ул. Рокотова д.8 к.5 -д. 8. к.2

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- ремонт тротуара.

ул. Голубинская д. 13. к.1 межкв. пр-д

- устройство парковочных карманов;

Литовский б-р. д.6 к.3

- устройство парковочных карманов.

Соловьиный пр-д  д. 6

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- устройство парковочных карманов.

ул. Айвазовского, д 5 к.1

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка антипарковочных столбиков;

- устройство дорожно-тропиночной сети.

Литовский б-р, д.9/7

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка антипарковочных столбиков.

Соловьиный пр-д, д.2

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка антипарковочных столбиков.

ул. Рокотова , д. 2/10

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- устройство тренажерного комплекса – 1 шт.

За счет средств стимулирования 2:

Голубинская ул., д.6 (ОВД)

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня.

Новоясеневский пр-т, д, 40 к.2 (ОВД)

- ремонт асфальтобетонных покрытий;

- установка бортового камня

- устройство газона.

пересечение Литовского бульвара и Тарусской ул.

- устройство ограждений.

Прилегающая территория к Новоясеневскому пр-кт, д.19 к.1 – реконструкция ДОТ.

В 2015 году запланировано проведение работ по ремонту 63-х подъездов многоквартирных домов. В настоящее время работы выполнены в 35-ти подъездах. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком.

В летний период запланированы работы по благоустройству долговременной огневой точки (ДОТ), расположенной по адресу: Новоясеневский пр. д.19, к.1, с выполнением работ по покраске, ремонту, укладке гранитной плитки, разбивке цветников и озеленению.

Также на 2015 год запланировано проведение благоустройства территории, прилегающей к роднику по адресу: Литовский бульвар д.11, к.5 с привлечением художника, который изготовит фигурные композиции в виде черепахи, лягушки, паука и олененка.

Запланированы следующие виды работ:

- устройство дорожно-тропиночной сети из плитки;

- дооснащение скамейками, урнами;

- устройство мостиков;

- устройство водостока;

- завоз земли с посевом газона;

- установка вазонов;

- посадка деревьев и кустарников.

В весенний период 2015 года в районе Ясенево выполнены работы по приведению территорий в порядок в рамках месячника по благоустройству. В порядок приведено 156 дворовых территорий и 142 многоквартирных дома с выполнением работ по покраске, промывке, ремонту и озеленению.  86 объектов социальной сферы, в том числе 65 объектов образования, 6 поликлиник, 8 спортивных объектов, 2 объекта культуры, 3 объекта соцзащиты и 2 объекта досуга и спорта,

- 150 объектов торговли и услуг, в том числе 10 АЗС, 4 отдельно стоящие мойки,

- 108 объектов гаражного хозяйства,

- 12 строительных объектов, в том числе 5 объектов долгостроя, 3 объекта с производством разрытий,

-  23 объекта улично-дорожной сети,

- 4 объекта озеленения (ООПТ), в том числе  Битцевский лес, Долина реки Битца, Голубинский лесопарк (кв. 21 Тропаревского лесничества), Малое Голубино.

Выполнено:

- прогребание газонов - 250 га, в том числе на объектах образования  - 18,74 га;

- ремонт газонов – 11,3 га;

- промывка фасадов и цоколей – 142 стр.;

- ремонт входных дверей - 96 подъездов;  	
	- ремонт освещения подъездов - 23 подъезда;	
	- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений - 80 стр.;	
	- ремонт системы наружного водоотвода - 31ед. 	
	- ремонт МАФ - 132 ед. в том числе на объектах образования – 26 ед.; 	
	- ремонт газонного ограждения 600 п.м.; 	
	- окраска газонного ограждения - 29000п.м.;

- ремонт урн - 715 шт., в том числе на объектах торговли – 47 шт.;

- окраска урн - 960 шт., в том числе на объектах торговли – 70 шт.,  на объектах образования – 71 шт.; 
	- ремонт контейнеров - 20 шт., в том числе объектах торговли – 16 шт;

- ремонт контейнерных площадок - 40 шт., в том числе на объектах торговли -5 шт.;

- промывка и окраска устройств наружного освещения – 1468 шт., в том числе опор контактной сети – 122 шт.;

- ремонт и окраска пешеходных ограждений – 1528 пог. м., в том числе дорожных ограждений – 246 пог. м.;